软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 程赵旭、王成龙 | 填报时间 | 2020.6.1 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1．完善概要设计  2．完成详细设计 | | | | |
| 待完成事项 | 1．完成设计评审 | | | | |
| 原因及对策 | 设计评审尚未完成，下周一并提交设计评审表 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 进行数据库设计 | | | 6.8 |  |
| 2 | 进行用户界面规划 | | | 6.9 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |