软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 程赵旭、王成龙 | 填报时间 | 2020.5.24 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 完善可行性分析 2. 完善需求分析 3. 完成概要设计 | | | | |
| 待完成事项 | 1. 完成需求评审 | | | | |
| 原因及对策 | 需求评审尚未完成，下周一并提交需求评审表 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1. | 完善概要设计 | | | 6.1 |  |
| 2. | 完成详细设计 | | | 6.2 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 备注 |  | | | | | |